CoachLink 商业计划书 v2.1

线上自由教练的商业化操作系统

从“力量训练工具”升级为“自由教练商业化基础设施”：不替教练抢流量，而是帮助教练把已有内容影响力沉淀为可订阅、可交付、可续费的线上训练服务。

| 注册用户 | 1,296 | 已批准教练 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活跃教练 | 3 | 付费订阅用户 | 14 |
| 教练订阅关系 | 126 | 完成训练记录 | 794 |
| 完成整套计划 | 5 | 上传训练视频用户 | 16 |

当前阶段判断：产品闭环已初步跑通，但增长瓶颈不在功能数量，而在教练从入驻到收款的首个成功路径。下一阶段应优先打造标杆教练、简化发布服务流程，并把交付数据转化为续费理由。

版本：v2.1  |  日期：2026年4月  |  输出：可编辑 Word 版本

# 执行摘要

CoachLink 不是一个普通训练记录工具，也不是一个靠平台流量撮合教练与学员的传统健身平台。它服务的是一类正在快速增长、但基础设施严重不足的新供给：有内容、有信任、有专业能力，却缺少交易与交付系统的线上自由教练。

这类教练的流量入口已经在抖音、小红书、B站、朋友圈和私域社群里。他们不一定需要 CoachLink 给流量，但需要 CoachLink 帮他们完成三件事：

把粉丝转化为可购买的训练服务产品。

把微信转账、PDF 计划、手工答疑升级成标准化订阅交付。

把一个教练只能带十几个人的服务能力，放大到几十人甚至上百人。

当前 CoachLink 已经跑通了基础闭环：教练主页、服务定价、订阅支付、计划分配、训练执行、视频反馈、消息沟通、教练钱包和数据看板。下一阶段的关键不是继续堆功能，而是让教练更快完成“开通主页 - 发布服务 - 收到第一笔订阅 - 持续交付”的最短路径。

一句话定位：CoachLink 是自由教练把内容影响力变成订阅收入的商业化操作系统。

# 一、重新定义目标用户

## 1.1 首要用户：线上自由教练

CoachLink 的首要用户不是泛泛意义上的“健身教练”，而是“已经拥有某种信任资产，却缺少线上交付基础设施的自由教练”。

典型渠道包括：

抖音、快手、小红书、B站、视频号上的训练内容创作者。

有朋友圈、社群、私域转介绍的个人教练。

从线下私教、运动员、专项训练者转型而来的线上服务提供者。

已经在卖训练计划、知识星球、付费社群或私教咨询，但交付混乱的人。

这类人的核心矛盾不是“不会训练”，而是：

有粉丝问“能不能带我练”，但没有一套稳定的购买入口。

能写计划，但无法知道学员有没有真正执行。

能看动作，但视频、计划、训练日、历史反馈散落在微信聊天里。

能收钱，但转账、截图、续费、退款、结算都不可追踪。

能服务 10 个熟人，但服务 50 个学员就会被手工跟进压垮。

## 1.2 次级用户：传统教练的线上化转型

原版计划书把传统健身房教练简单排除在外，这个判断可以更精确：传统健身房教练不是第一波获客突破口，但他们是非常重要的第二增长曲线。

传统教练的问题并不只是“重复做计划”。他们的真实困境更深：

| 传统教练困境 | 表面现象 | 深层问题 | CoachLink 的机会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入被场地和排班绑定 | 一天最多带有限课时 | 收入线性依赖时间，无法产品化 | 把线下方法沉淀为可复用课程产品 |
| 客户资产不属于自己 | 学员来自健身房或平台 | 离开场地后客户关系断裂 | 建立个人主页、订阅关系和私域交付入口 |
| 服务无法异步化 | 必须当面看动作和答疑 | 线上跟进缺少上下文 | 用训练记录、视频上传和计划实例补齐上下文 |
| 交付不透明 | 学员说练了，但教练看不到 | 没有打卡、进度、重量和反馈数据 | 建立可追踪的训练履约记录 |
| 续费靠感觉 | 什么时候续、为什么续都靠聊天 | 没有服务成果和续费触点 | 用进度报告、提醒和计划阶段推进支持续费 |
| 线上产品不会设计 | 不知道怎么卖“一个月服务” | 专业能力没有包装成可购买产品 | 课程产品工厂提供模板、问卷、定价和主页 |

传统教练与线上内容教练的差别在于：线上内容教练先有流量，后补交付；传统教练先有服务能力，后补线上获客和产品化。

因此 CoachLink 的策略应是：

第一阶段优先服务已有流量的线上自由教练，因为他们最容易验证交易闭环。

第二阶段服务有稳定线下学员和专业背书的传统教练，帮助他们从“课时制劳动”转向“订阅制服务”。

第三阶段再切入健身房、工作室或小型教练团队，提供多教练、多学员、多产品的组织化版本。

## 1.3 不是谁

CoachLink 暂时不应把以下人群作为第一主线：

只想找附近健身房的普通消费者。

没有交付意愿、只想卖一次性 PDF 的内容号。

依赖平台派单、不愿经营个人品牌的传统雇佣制教练。

希望平台替自己解决全部流量来源的教练。

CoachLink 的产品哲学是：流量属于教练，交易与交付由平台系统化。

# 二、核心洞察：自由教练商业化的四个断点

自由教练的商业化不是“发内容 - 收钱”这么简单。真实链路至少有四个断点。

| 断点 | 现在怎么做 | 造成的问题 | CoachLink 做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获客 | 短视频、直播、图文、朋友圈 | 流量分散，但这是教练自己的强项 | 不抢获客，只提供可转化的主页链接 |
| 交易 | 私信、微信转账、红包、截图 | 不正规、难追踪、易纠纷、难规模化 | 提供订阅、支付、订单、钱包和结算 |
| 交付 | 发 PDF、手写计划、微信答疑 | 学员不执行，教练看不到，服务不可复制 | 计划下发、每日任务、打卡、视频反馈 |
| 留存 | 朋友圈催、微信问候、靠教练记忆 | 续费节点不清晰，服务价值难证明 | 进度看板、掉队提醒、阶段报告、续费触点 |

关键洞察是：自由教练不是缺一个“计划编辑器”，而是缺一套把信任资产变成订阅业务的系统。

训练计划只是商品的一部分。真正可售卖的是“计划 + 监督 + 调整 + 反馈 + 结果证明”。这也是 CoachLink 与普通训练记录 App 的根本区别。

# 三、产品定位：自由教练的商业化操作系统

## 3.1 产品模块重新命名

对外表达时，建议弱化“工具字段”，强化“商业化语义”。

| 当前模块 | 对外命名 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| 计划模板库 | 课程产品工厂 | 把训练方法包装成可售卖、可复用的服务产品 |
| 教练主页 | 自有品牌微店 | 让粉丝一眼看到教练是谁、卖什么、怎么购买 |
| 学员管理 | 学员交付后台 | 看谁在练、谁掉队、谁需要反馈、谁该续费 |
| 训练执行页 | 学员训练 App | 学员每天打开就知道今天练什么、怎么记录 |
| 视频点评 | 动作批改系统 | 像批改作业一样批改训练视频，而不是翻聊天记录 |
| AI 智能导入 | 课程生产助手 | 把自然语言计划变成结构化模板，降低录入成本 |
| AI 分身 | 自动答疑助手 | 用教练资料库处理重复问题，真人处理关键问题 |
| 排行榜/分享 | 学员成就系统 | 提高坚持感、仪式感和外部传播 |

## 3.2 教练闭环

CoachLink 的理想闭环应非常短：

教练注册并完成入驻。

系统自动生成教练主页。

教练选择一个服务模板，设置价格、周期和交付范围。

教练把主页链接放进抖音/小红书/B站/朋友圈。

学员打开主页，填写问卷并订阅。

系统自动创建或辅助创建训练计划。

学员按每日任务训练、打卡、上传视频。

教练在交付后台集中处理掉队、视频、问题和续费。

这套链路的核心不是让教练“多一个后台”，而是让教练获得一个可运行的线上生意。

## 3.3 学员闭环

学员侧不应该感受到复杂系统，只需要感受到三件事：

今天要练什么。

我练得对不对。

我有没有变强，下一步怎么练。

因此学员端最重要的不是功能数量，而是训练连续性：

今日训练任务清晰。

重量、次数、休息、视频上传都在同一个训练流里。

训练后有反馈、分享、历史记录和阶段感。

续费不是被推销，而是自然发生在“我看到自己进步了”之后。

# 四、传统教练问题的进一步深化

传统教练并非没有价值，恰恰相反，他们有专业能力、履约经验和真实案例。但传统教练从线下迁移到线上时，会遇到比内容博主更隐蔽的结构性问题。

## 4.1 传统教练的收入天花板

传统健身房私教大多是“课时制收入”：

每节课有单价。

每天可排课时有限。

收入与体力、时间、场地绑定。

学员资产往往沉淀在健身房，而不是沉淀在教练个人品牌上。

这意味着，传统教练即使专业能力很强，也很难自然扩展。线下服务的优势是信任强、反馈即时；劣势是不可复制、不可异步、不可规模化。

CoachLink 的机会，是把传统教练的专业能力拆成三层：

标准化课程产品：适合更多人的基础计划、周期课、专项提升课。

半个性化交付：用问卷、动作数据、计划模板和阶段调整实现规模化。

高价真人服务：把最稀缺的真人精力留给动作批改、关键节点调整和深度答疑。

## 4.2 传统教练线上化失败的原因

许多传统教练不是不想线上化，而是线上化后很快失败，原因通常不是不会拍视频，而是服务结构没有改变。

| 失败点 | 典型表现 | 本质 |
| --- | --- | --- |
| 把线上课当线下课搬运 | 仍然按小时约视频课 | 没有利用异步交付降低边际成本 |
| 把计划当商品 | 卖一次 PDF 或表格 | 没有监督、反馈和阶段调整，学员难坚持 |
| 把微信当后台 | 群聊、私聊、语音、视频混在一起 | 服务上下文丢失，教练无法系统管理 |
| 没有结果证明 | 学员练没练、强没强都靠感受 | 缺少数据和成果展示，续费理由弱 |
| 没有产品分层 | 低价和高价都靠同一套人工服务 | 教练时间被低价学员占满，利润结构失衡 |

CoachLink 对传统教练的价值，不是教他们“怎么做短视频”，而是让他们能把线下专业能力变成线上可交付产品。

## 4.3 传统教练作为第二曲线

传统教练适合作为第二阶段切入，原因有三点：

他们有服务经验，知道什么叫履约。

他们有线下案例和口碑，可以转化为线上信任资产。

他们最能理解“交付后台”的价值，因为他们已经被手工跟进消耗过。

但传统教练需要更强的陪跑：

帮他们设计线上服务分层。

帮他们把线下训练逻辑沉淀成课程模板。

帮他们建立第一批线上学员案例。

帮他们理解“线上不是低价课时，而是订阅制交付”。

这也是为什么 CoachLink 现阶段最缺的不是又一个功能，而是“教练成功经理”。

# 五、商业模式：SaaS + 轻抽成 + 增值服务

## 5.1 为什么不是纯抽成

如果 CoachLink 把自己定位成健身平台，就会自然走向高抽成、平台派单、平台强品牌。但这与自由教练的核心诉求冲突。

自由教练的学员多数来自自己的内容、私域和口碑。如果平台抽成过高，教练会认为平台在“拿走我的流量价值”。因此 CoachLink 应更像有赞、淘宝店铺工具、Shopify，而不是传统派单平台。

## 5.2 收入结构

| 收入引擎 | 收费对象 | 收费方式 | 战略意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教练 SaaS | 教练 | 月费或年费 | 形成稳定收入，强化工具依赖 |
| 交易服务费 | 教练/订单 | 平台支付订单轻抽成 | 让交易留在平台，沉淀数据和履约证据 |
| 学员增值服务 | 学员 | 会员、报告、工具包 | 服务不找教练的散户，补充收入 |
| 企业/团队版 | 工作室/健身房 | 按团队定价 | 未来扩展组织化教练供给 |

## 5.3 建议定价

| 档位 | 月费 | 适合对象 | 核心权益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费版 | ¥0 | 刚开始验证线上服务的小教练 | 最多 5 名学员、基础主页、基础计划与打卡 |
| 进阶版 | ¥99/月 | 有稳定私域或内容流量的自由教练 | 30 名学员、AI 导入、视频点评、自动答疑助手 |
| 专业版 | ¥299/月 | 全职线上教练或小团队 | 无限学员、批量操作、高级数据看板、白标主页 |
| 团队版 | 定制 | 工作室/健身房/训练营 | 多教练协作、统一结算、团队数据和品牌页 |

交易抽成建议保持低比例：

平台支付订阅：10% 左右。

教练自有收款码：0%，但功能权益和自动化程度可低于平台支付订单。

长期目标不是靠高抽成榨取单笔交易，而是让平台成为交易和交付的默认基础设施。

## 5.4 单位经济模型

以一位中等规模自由教练为例：

| 指标 | 假设 |
| --- | --- |
| 教练 SaaS 档位 | 进阶版 ¥99/月 |
| 学员数 | 25 人 |
| 人均月订阅费 | ¥200 |
| 教练月 GMV | ¥5,000 |
| 平台交易服务费 | 10%，即 ¥500 |
| 平台月收入 | ¥599 |
| 教练净收入 | ¥4,401 |
| 教练平台成本占收入比例 | 约 12% |

这个成本比例对教练是可接受的，因为 CoachLink 替代的不是一个小工具，而是收款、交付、跟进、视频反馈和数据记录的一整套后台。

# 六、竞争格局

CoachLink 处在内容平台、训练工具、私域社群和海外教练 SaaS 的交叉点。

| 竞品/替代方案 | 它解决什么 | 它没解决什么 | CoachLink 的差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音/小红书/B站 | 获客和内容传播 | 交易、交付、续费、训练数据 | 不抢流量，只承接转化和交付 |
| 微信私域 | 灵活沟通和收款 | 标准化、数据、规模化、纠纷追踪 | 把私聊交付升级成系统化履约 |
| 知识星球/社群 | 低门槛卖内容 | 缺少训练执行、动作反馈和个性化 | 从卖内容升级为卖训练服务 |
| 训记/Strong | 训练记录体验 | 无教练商业化和订阅交付 | 记录只是交付链路的一部分 |
| Keep | 大众健身内容与平台流量 | 独立教练个人品牌弱 | 服务的是教练个人生意，而不是平台课程 |
| Trainerize | 成熟的教练管理 SaaS | 中国支付、小程序、本土私域生态 | 本土化、轻量化、内容平台转化路径更近 |

CoachLink 的壁垒不是某一个单点功能，而是“交易 + 计划 + 执行 + 视频 + AI + 教练品牌”的组合闭环。

# 七、当前数据与阶段判断

## 7.1 真实数据快照

以下数据来自当前项目数据库和生产埋点口径，时间为 2026 年 4 月。

| 指标 | 当前数值 | 解读 |
| --- | --- | --- |
| 注册用户 | 1,296 | 已有冷启动用户池 |
| 已批准教练 | 15 | 供给侧仍小，但已经有真实教练入驻 |
| 真正带过学员的教练 | 3 | 当前最大瓶颈是教练激活 |
| 教练订阅关系 | 126 | 说明订阅关系已经真实发生 |
| 当前 active 订阅 | 84 | 有持续服务关系 |
| 付费订阅用户 | 14 | 付费意愿已初步验证 |
| 订阅客单价 | 约 ¥180 | 符合线上自由教练早期价格带 |
| 完成训练记录 | 794 | 学员确实在系统内执行训练 |
| 完成过整套计划用户 | 5 | 留存和完课是下一阶段核心问题 |
| 上传过训练视频用户 | 16 | 视频反馈场景已被真实使用 |

## 7.2 阶段判断

CoachLink 当前处在“产品闭环已跑通，但供给激活不足”的阶段。

已经验证的事情：

学员愿意为线上教练服务付费。

教练可以在平台内完成订阅、计划、训练和视频反馈闭环。

训练执行不是空功能，确实有真实打卡和完成记录。

视频反馈、计划实例、订阅关系已经构成教练交付的基础数据层。

尚未验证充分的事情：

教练是否愿意长期为 SaaS 工具费付费。

教练是否能稳定把外部流量导入自己的 CoachLink 主页。

学员是否能在系统帮助下显著提高完课率和续费率。

除街健/力量训练外，减脂、塑形、康复、跑步、普拉提等品类是否能复用同一套交付模型。

## 7.3 当前三大瓶颈

| 瓶颈 | 现象 | 诊断 | 优先解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教练不活跃 | 15 位批准教练，真正跑起来的约 3 位 | 教练不知道从哪里开始赚钱 | 极简引导 + CSM 陪跑 + 标杆案例 |
| 学员完课低 | 完成整套计划用户仍少 | 线上训练缺少监督、反馈和阶段成就感 | 掉队提醒、阶段报告、成就系统 |
| 功能认知不足 | 产品能力很多，但教练只用了少部分 | 功能没有被包装成“从 0 到收入”的路径 | 把功能重组为开店、售卖、交付、续费四步 |

# 八、增长策略

## 8.1 增长飞轮

CoachLink 的增长不应从买量开始，而应从标杆教练开始。

增长飞轮是：

打造 3-5 个真实标杆教练案例。

标杆案例吸引更多自由教练入驻。

每位教练带来自己的学员和粉丝。

学员训练、打卡、分享，反向强化教练品牌。

教练收入上升，平台通过 SaaS 和轻抽成获得收入。

平台收入继续投入教练成功和产品优化。

## 8.2 P0：标杆教练陪跑

目标：3 个月内打造 5 个“CoachLink 标杆教练”。

| 步骤 | 行动 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 筛选 | 从现有 15 位教练中筛出最有流量、最愿意配合的 5 位 | 标杆教练名单 |
| 诊断 | 梳理每位教练的粉丝来源、服务能力、价格带 | 商业化诊断表 |
| 搭建 | 帮教练完成主页、三档服务、问卷、模板和收款 | 可售卖主页 |
| 首单 | 陪跑发布第一条获客内容或私域招募 | 第一笔订阅 |
| 交付 | 陪跑前 2 周打卡、视频反馈、掉队提醒 | 第一批成功学员 |
| 案例 | 记录收入、学员反馈、训练成果 | 可传播案例 |

## 8.3 P0：新手引导重构

新教练首次使用时，不应该看到一堆菜单，而应该看到一个“开店任务清单”。

建议首屏任务：

完善教练主页。

创建第一个服务产品。

设置价格和服务边界。

导入或生成第一个训练模板。

生成获客链接和文案。

添加第一个体验学员。

成功标准：新教练 10 分钟内完成可售卖主页，24 小时内能把链接发给潜在学员。

## 8.4 P1：传统教练迁移计划

面向传统教练，不要讲“AI”和“系统”，要讲“把线下私教变成线上订阅服务”。

迁移路径：

选择一个最容易标准化的专项，例如引体提升、减脂打卡、深蹲入门、跑步力量训练。

将线下经验整理成 4-8 周课程产品。

先从 3-5 个老学员做线上陪跑。

用训练记录、视频反馈和阶段成果生成案例。

再从朋友圈、老学员转介绍和短视频导入新学员。

传统教练的关键不是“马上做大”，而是先把线下服务的一个小切片线上产品化。

# 九、路线图与里程碑

## 9.1 未来 12 个月

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 关键动作 | 成功指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 激活期 | 0-3 个月 | 把现有教练跑起来 | CSM 陪跑、极简引导、标杆案例 | 5 位标杆教练、20 位活跃教练 |
| 商业化期 | 3-6 个月 | 验证 SaaS 付费 | 教练付费版、交易抽成、续费工具 | 月平台收入破 ¥20,000 |
| 规模期 | 6-12 个月 | 扩展教练供给 | 内容营销、教练社群、品类模板 | 80 位活跃教练、500+ 付费学员 |
| 品类扩展 | 12 个月后 | 从力量训练扩到更多品类 | 减脂、塑形、康复、跑步模板 | 多品类标杆案例 |

## 9.2 阶段性北极星指标

CoachLink 的北极星指标不应只是注册用户，而应是：

月活跃交付教练数：当月至少有 3 名学员 active，且产生计划分配、训练执行或视频反馈的教练数。

配套指标：

教练从注册到发布第一个服务的时间。

教练从发布服务到第一笔订阅的时间。

每位活跃教练平均订阅学员数。

学员首周打卡率。

4 周计划完成率。

订阅续费率。

平台支付订单占比。

# 十、团队与资源需求

## 10.1 当前最缺角色

| 角色 | 优先级 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 教练成功经理 CSM | P0 | 教练不是买软件，是学习一套线上生意方法，需要陪跑 |
| 内容运营 | P1 | 标杆案例必须被讲出来，否则市场不知道产品价值 |
| 增长运营 | P1 | 需要把教练社群、案例传播、私域转化串起来 |
| 移动端/小程序工程 | P2 | 学员端轻量体验会影响打卡与分享，但不是当前最大瓶颈 |

## 10.2 CSM 的真实职责

CSM 不是客服，而是“教练的商业化教练”。

他要负责：

帮教练明确自己卖什么。

帮教练设计三档服务和价格。

帮教练把训练方法变成可复用模板。

帮教练完成第一批学员导入。

帮教练复盘学员掉队、续费、反馈和案例。

没有 CSM，教练会看到一堆功能；有 CSM，教练会看到一条赚钱路径。

# 十一、风险与应对

| 风险 | 等级 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教练不活跃 | 高 | 已发生，是当前最核心风险 | CSM 陪跑、极简引导、标杆案例 |
| 学员完课率低 | 高 | 影响续费和口碑 | 掉队提醒、阶段报告、训练成就系统 |
| 功能过多导致认知负担 | 高 | 教练不知道第一步做什么 | 按“开店 - 售卖 - 交付 - 续费”重组界面 |
| 教练绕开平台交易 | 中 | 教练可能用自有收款码 | 轻抽成、平台支付带来自动履约和数据优势 |
| AI 误导训练建议 | 中 | 训练指导涉及安全责任 | AI 标注、资料驱动、真人确认、免责声明 |
| 大平台进入 | 中 | Keep、工具类 App 或内容平台可能补交付能力 | 抢先绑定自由教练工作流和本土私域场景 |
| 品类扩展失败 | 中 | 不同品类训练逻辑差异大 | 先从力量/街健验证，再按模板体系扩张 |

# 十二、下一步行动计划

| 优先级 | 行动 | 时间 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 指定或招聘教练成功经理，陪跑现有 15 位教练 | 立即 | 2 周内筛出 5 位标杆候选 |
| P0 | 新教练“开店任务清单” | 2 周 | 10 分钟内完成可售卖主页 |
| P0 | 三档服务模板和定价模板 | 2 周 | 教练无需从零设计服务 |
| P1 | 打造 3 个标杆案例 | 1 个月 | 产出可公开传播的图文/视频案例 |
| P1 | 学员掉队提醒和阶段报告 | 1 个月 | 首周打卡率和 4 周完课率提升 |
| P1 | 教练社群运营 | 持续 | 每周一次案例复盘或训练营 |
| P2 | 教练 SaaS 付费版灰度 | 2-3 个月 | 至少 10 位教练愿意付工具费 |

# 十三、结论

CoachLink 的机会不在于再做一个训练工具，而在于抓住自由教练从“内容个体户”走向“线上训练服务商”的转型窗口。

这个窗口里，教练已经拥有流量和信任，但缺少商业化基础设施；学员已经愿意付费，但缺少持续训练与反馈系统；平台不需要从零制造供需，而是要把已经存在的信任关系变成可持续交付和可追踪交易。

因此 CoachLink 的战略重点应收敛为三句话：

不替教练获客，帮教练承接自有流量。

不只卖计划，帮教练卖可执行、可反馈、可续费的训练服务。

不做泛健身平台，先成为自由教练商业化的默认操作系统。

最终目标：让 CoachLink 成为自由教练开线上训练服务的默认选项，就像有赞之于微信商家、Shopify 之于独立站卖家。

*本文档基于 CoachLink 项目实际功能、数据库运营数据和 2026 年 4 月产品方向整理。*